# Российская Федерация

# Республика Хакасия

# Бейский район

# Администрация Большемонокского сельсовета

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» марта 2014 г.                      с. Большой Монок                                                   № 35

Об организации работ по без-

аварийному прохождению по-

ловодья и пропуску паводко-

вых вод в 2014 г.

В целях организации безаварийного прохождения половодья и пропуска паводковых вод на территории администрации Большемонокского сельсовета,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Специалисту 1 категории (Алахтаевой Т.Ф.):

1.1. Разработать и представить в отдел по делам ГО и ЧС администрации Бейского района до 24 марта 2014 г. мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод (приложение 1);

1.2. Определить и привести до 24 марта 2014 г. в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ;

1.3. Обследовать до 24 марта 2014 г. все гидротехнические сооружения, линии связи, электроснабжения, мосты, дороги, водопроводные трубы, принять меры по их очистке и ремонту;

1.4. Определить и подготовить до 24 марта 2014 г. помещения на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, медицинским обслуживанием, создания условий  для их временного проживания (приложение 2);

1.5. Очистить от снега и содержать в проезжем состоянии подъездные пути к карьерам местных строительных материалов, пригодных для ремонта ГТС;

1.6. Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период прохождения паводка, распространить памятки среди населения, вывесить их на видных местах общего пользования, провести беседы с населением. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

2. УУП ОМВД по Бейскому району ст.лейтенанту полиции  Тормазакову В.Е. в случае подтопления сел организовать патрульную службу по охране имущества граждан и объектов экономики, попавших в зону затопления.

3. Рекомендовать фельдшеру Большемонокского ФАПа:

3.1. Определить силы и средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в период паводка.

3.2. Предусмотреть медицинское обслуживание формирований, возможно участвующих в ликвидации ЧС, и пунктов временного размещения граждан на случай эвакуации;

3.3. Обеспечить и укомплектовать запас медицинских препаратов в ФАПе.

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (Байкалов С.М., Граф Н.М.) организовать в образовательных учреждениях разъяснительную работу по действию населения в период паводка. Результаты проделанной работы отражать в специальном журнале.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Большемонокского сельсовета от 15.03.2013 № 33 «Об организации работ по безаварийному прохождению половодья и пропуску паводковых вод в 2013 г.».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Большемонокского сельсовета                                                          А.А. Карамчаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большемонокского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 35

# МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод

на территории администрации

Большемонокского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследовать все линии связи, электроснабжения, дороги, мосты, водопроводные трубы, принять меры по их очистке | до 30 марта | специалист 2 категории Челтыгмашев А.П. |
| 2 | Определить и подготовить помещение на случай размещения эваконаселения из зон затопления, предусмотреть снабжение эваконаселения продуктами питания, мед.обслуживание, создание условий для их временного проживания | На период паводка | Специалист 1 категории, директор школы, зав.детсада, зав. ФАПа, Совет депутатов |
| 3 | Отработать четкое взаимодействие с ЕДДС района по вопросам своевременного оповещения руководства района о складывающейся паводковой обстановке | На период паводка | Глава администрации Большемонокского сельсовета, А.А. Карамчаков |
| 4 | Проводить организаторскую и разъяснительную работу среди населения о его поведении в период паводка | постоянно | Совет депутатов |

Специалист 1 категории                                                                                  Т.Ф. Алахтаева

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большемонокского сельсовета

от 13.03.2014 г. № 35

ПЛАН

эвакуации населения на случай экстренного подтопления

на территории администрации

Большемонокского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оповещение населения о затоплении | Депутаты: Курдюков И.С., Сагатаев А.В., Чебодаева Э.А., Медведкина Н.А., Байкалова Г.И. |
| 2 | Эвакуация населения | Карамчаков А.А. Алахтаева Т.Ф. Нербышева И.Н. Байкалов В.С. |
| 3 | Размещение эваконаселения: - д/сад – 70 чел. - Большемонокская СОШИ – 300 чел. | Байкалов С.М. Граф Н.М. Сульбереков Ф.П. |
| 4 | Организация охраны имущества затопленных домов | Тормазаков В.Е., Члены ДНД |
| 5 | Организация спасения частного скота | Начальник ПЭП |
| 6 | Организация питания | Зав.столовой Чебодаева А.М. |
| 7 | Запас медикаментов | фельдшер ФАПа |
| 8 | Обеспечение наличия задействованной техники | Байкалова М.Г. Байкалов С.М. |
| 9 | Поставка продуктов питания (заключение договоров с предпринимателями о поставке продуктов питания в кредит в места эвакуации населения) | Казагашева Е.Е. |
| 10 | Устранение последствий паводка | Карамчаков А.А. |

Специалист 1 категории                                                                                  Т.Ф. Алахтаева