Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Большемонокского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «22» апреля 2019 г. с. Большой Монок № **32**

**О мерах по подготовке объектов**

**социальной сферы поселения к**

**работе в осенне-зимний период**

**2019-2020 г.г.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. согласно приложению.

2. Создать до 15.09.2019 г. неснижаемый нормативный запас угольного топлива и аварийный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большемонокского сельсовета А.П. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению

главы администрации

Большемонокского сельсовета

от «22» апреля 2019 г. № 32

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов социальной сферы**

**к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед. измер.** | **Количество** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Примечание** |
| 1 | Косметический ремонт Большемонокского СДК, Красноключинского СК | - | - | Июль 2019 г. | Юданова В.Б. |  |
| 2 | Капитальный ремонт системы отопления в Красноключинском СК |  |  | Июнь-август 2019 г. |  |  |
| 3 | Ремонт здания сельсовета, замена входных дверей, капитальный ремонт системы отопления | - | - | Июнь-август 2019 г. | Челтыгмашев А.П. |  |
| 4 | Ремонт водонакопительной емкости в аал Красный Ключ | - | 1 | август 2019 г. | Челтыгмашев А.П. |  |
| 5 | Ремонт помещения насосной скважины в д. Малый Монок | - | 1 | сентябрь 2019 г. | Челтыгмашев А.П. |  |