Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Большемонокского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «05» апреля 2022 г. с. Большой Монок № **19**

**О проведении работ по озеленению,**

**благоустройству и наведению**

**санитарного порядка на территории**

**Большемонокского сельсовета**

 В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территорий населенных пунктов поселения, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благоустроительных работ, руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Большемонокский сельсовет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести с 15 апреля по 15 июня 2022 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов поселения.

 2. Утвердить:

 2.1.План мероприятий по проведению благоустроительных работ в Большемонокском сельсовете на 2022 год согласно приложению.

 3. Обеспечить:

 3.1. До 1 мая 2022 года всеобщий выход коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности на работы по благоустройству закрепленных территорий общего пользования (даты проведения субботников по согласованию).

 3.2. Проведение c 25 по 29 апреля 2022 года всеобщего субботника по благоустройству частного жилого сектора и прилегающих к ней территорий.

 3.3. Депутатам Большемонокского сельсовета провести организаторскую работу по обеспечению выполнения работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов.

 3.4. Организовать проверки населенных пунктов членами комиссий по благоустройству в целях выявления нарушений санитарного порядка на территории и принятия незамедлительных мер по их устранению.

 4. Руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям, а также частным гражданам объявить каждую пятницу «Днем чистоты» для обеспечения должного уровня санитарного состояния закрепленных территорий, образцового содержания торговых площадей, мест складирования материалов, тары, свалок, мусора, приведения в порядок путевые и дорожные знаки в пределах населенных пунктов.

 5. Директорам (заведующим) школ (Байкалову С.М., Байкаловой М.Г., (по согласованию) обеспечить:

 5.1. Активное участие учащихся школ в проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

 5.2. Создание в каждой школе зеленых патрулей, разработку конкретного плана их действий, в т.ч. на период летних каникул.

 6. Проводить среди жителей поселения, особенно среди молодежи, в том числе в детских садах и школах разъяснительной и агитационной работы о необходимости поддерживать чистоту и не оставаться равнодушным к уничтожению зеленых насаждений.

 7. Привлечь к благоустроительным работам безработных граждан.

 8. Признать утратившим силу постановление администрации Большемонокского сельсовета от 06.04.2021 № 21 «О проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Большемонокского сельсовета».

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большемонокского сельсовета А.П. Челтыгмашев

 Приложение

 к постановлению администрации

 Большемонокского сельсовета

 от «05» апреля 2022 г. № 19

**П Л А Н**

**мероприятий по проведению благоустроительных работ**

**на территории Большемонокского сельсовета**

**на 2022 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Организовать работу по ремонту и обустройству памятников павшим в годы Великой Отечественной войны | до 05.05.2022 | Тюкпиекова Н.А., Ачитаева М.Ф..,Сагалакова Г.В., Юданова В.Б.,депутаты |
| 2 | Произвести ремонт ограждений и обустройство кладбищ, отремонтировать подъездные дороги | до 01.05.2022 | А.П. Челтыгмашев |
| 3 | Провести работу по ликвидации несанкционированных свалок | до 01.06.2022 | А.П. Челтыгмашев |
| 4 | Провести обрезку деревьев, кустарников, цветов в населенных пунктах поселения | до 01.06.2022 | А.П. Челтыгмашев |
| 5 | Организовать посадку деревьев, кустарников и цветов | до 01.06.2022  | Байкалов С.М.,Байкалова М.Г., Тюкпиекова Н.А., Юданова В.Б., Сагалакова Г.В., Полева Т.А. |
| 6 | Произвести частичный ремонт гравийного покрытия дорог и улиц в населенных пунктах | весь период | А.П. Челтыгмашев |
| 7 | Произвести очистку русел рек, каналов от мусора | до 10.06.2022 | А.П. Челтыгмашев с привлечением депутатов |
| 8 | Произвести работы по реконструкции освещения улиц в населенных пунктах с установкой ШУНО. Ремонт линий уличного освещения | весь период | А.П. Челтыгмашев |
| 9 | Привести в надлежащее состояние автобусные остановки, обеспечив установку аншлагов, расписаний движения автобусов | до 01.06.2022  | А.П. Челтыгмашев |
| 10 | Активизировать работу с населением по бродячему скоту и собакам | Весь период | А.П.Челтыгмашев, депутаты |
| 11 | Отремонтировать мосты через речки | до 10.06.2022 | А.П. Челтыгмашев |
| 12 | Осуществлять снос ветхих строений | до 10.06.2022 | А.П.Челтыгмашев,А.Т. Тюкпиеков (по согласованию) |
| 13 | Обновить или установить новые аншлаги въездов во все населенные пункты | до 10.06.2022 | А.П.Челтыгмашев,А.Т. Тюкпиеков (по согласованию) |
| 14 | Продолжить работу по ремонту детских площадок в каждом населенном пункте | до 01.06.2022 | А.П.Челтыгмашев,депутаты |
| 15 | Навести порядок в населенных пунктах по содержанию сельхозмашин, стройматериалов, дров, угля, очистить приусадебные участки от шлака | до 01.05.2022 | А.П.Челтыгмашев,А.Т. Тюкпиеков (по согласованию), депутаты |
| 16 | Навести порядок на производственных территориях и прилегающих территорий по периметру | до 01.05.2022 | Руководители организаций |
| 17 | Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах | 15.04.2022-30.04.2022 | А.П.Челтыгмашев, депутаты |
| 18 | Привлечение лиц, нарушивших правила благоустройства населенных пунктов, к административной ответственности по ст. 83 Закона РХ 91-ЗРХ | Весь период | А.П.Челтыгмашев,И.Н. Нербышева |