Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Куйбышевского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «03» ноября 2015 г. | с.Куйбышево | № 131 |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в администрации Куйбышевского сельсовета |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Куйбышевский сельсовет, в целях повышения эффективности реализации муниципальных целевых программ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в администрации Куйбышевского сельсовета.

2. Специалисту 1 категории  администрации (Павлушовой М.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Бейского района  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского сельсовета                                                       Е.И. Капсаргин

Приложение

к постановлению администрации

Куйбышевского сельсовета

от «03» ноября 2015 г. № 131

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ в администрации Куйбышевского сельсовета (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Программа), действующих в администрации Куйбышевского сельсовета, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы согласно следующим критериям:

| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффи- циент критерия (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Куйбышевский сельсовет |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования Куйбышевский сельсовет на средне- и долгосрочную перспективу | Соответствует | 5 | 1,0 |
|  | Не соответствует | 0 |  |
| 1.2. Наличие федеральной или республиканской целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году (при наличии в показателях программы) | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации1 |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 |  |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации (при наличии в показателях программы) | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |  |
|  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации2 | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 |  |
|  | Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета района от запланированного объема финансирования из бюджета района в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
|  | свыше 50% и менее 80% | 7 |  |
|  | свыше 20% и менее 50% | 4 |  |
|  | менее 20% | 0 |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
|  | Программа не соответствует критерию | 0 |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
|  | внесено два изменения | 7 |  |
|  | внесено более двух изменения | 0 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
|  | Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 |  |
|  | Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
|  | Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 |  |
|  | Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |  |

Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент  критерия 2.1.1. удваивается.

2 Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

3. Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:

F = СУММА (Zj x Nj), где:

F – интегральная оценка Программы;

Zj – значение оценки критерия j (в баллах);

Nj – весовой коэффициент (вес критерия j).

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| --- | --- |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |

4. Ответственные исполнители целевых программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляют в бухгалтерию  администрации Куйбышевского сельсовета Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы за отчетный финансовый год согласно прилагаемой форме.

5. Бухгалтерия администрации Куйбышевского сельсовета:

- корректирует результаты оценки действующих целевых программ (при необходимости);

- осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.

6. Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета города на очередной год и плановый период следующим образом:

6.1. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до                100 баллов   - эффективность Программы оценивается как высокая.

6.2. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  50 до                80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.

6.3. Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от  30 до                 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.

6.4. Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.

7. Результаты оценки эффективности целевых программ бухгалтерия администрации Куйбышевского сельсовета направляет главе муниципального образования Куйбышевский сельсовет и ответственному исполнителю Программы.

8. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации целевой программы главой муниципального образования Куйбышевский сельсовет не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Куйбышевского сельсовета, принимается решение о дальнейшем финансировании целевой программы, о внесении изменений в целевую программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации целевой программы.

Форма

представляется в бухгалтерию администрации Куйбышевского сельсовета

ОТЧЕТ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________________

(название муниципальной целевой программы)

| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z)* | Весовой коэффи-циент критерия (N) | Оценка по критерию (Z х N) | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Куйбышевского сельсовета |
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития Куйбышевского сельсовета на средне- и долгосрочную перспективу |  | 1,0 |  |  |
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующих Программ |  | 1,0 |  |  |
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы |
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) |  | 1,0 |  |  |
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации |  | 1,0 |  |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета района от запланированного объема финансирования из бюджета района в отчетном финансовом году |  | 1,0 |  |  |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников |  | 1,0 |  |  |
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) |  | 0,5 |  |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период |  | 0,5 |  |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов |  | 1,5 |  |  |
| ИТОГО | Х | Х |  | Х |

*Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Бейский район.

Руководитель структурного подразделения администрации

– ответственного исполнителя Программы                    _______                      _______________________________

подпись                               расшифровка подписи