Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Куйбышевского сельсовета

Бейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2015 года				с.Куйбышево				№ 65

О подготовке объектов социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2015-2016 г

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г. (приложение).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы

Куйбышевского сельсовета                                                                       Е.И.Капсаргин

Приложение

к распоряжению

И.о. главы администрации Куйбышевского сельсовета

№ 65 от «14» мая 2015 года

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водонапорной башни | Июль-август 2015 г | Администрация |
| 2 | Текущий ремонт водопровода | Июнь-июль 2015 г | Администрация |
| 3 | Косметический ремонт зданий СДК аалов Койбалы, Чаптыков, Шалгинов, котельной СДК с. Куйбышево | Июль 2015 г | Администрация |
| 4 | Установка светильников уличного освещения в аал Койбалы | Июнь-июль 2015 г | Администрация |
| 5 | Проверка готовности тепловой энергии | до 25.08.2015 г | Администрация |
| 6 | Провести пробные топки печей котельных | до 05.09.2015 г | Администрация |
| 7 | Создать нормативный запас угля | до 15.09.2015 г | Администрация |
| 8 | Приготовить паспорта готовности котельных | до 15.09.2015 г | Администрация |