Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Куйбышевского сельсовета

Бейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2017 года			с. Куйбышево				№ 57

О подготовке объектов социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2017-2018 г

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г., руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Куйбышевский сельсовета, Администрация Куйбышевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г. (приложение).

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского сельсовета                                                                Л.С. Чаптыков

Приложение

к постановлению

главы Куйбышевского сельсовета

№ 57 от 28 апреля 2017 года

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт водонапорной башни | Июль-август 2017 г | Администрация |
| 2 | Текущий ремонт водопровода | Июнь-июль 2017 г | Администрация |
| 3 | Косметический ремонт зданий СК аалов Койбалы, Чаптыков, Шалгинов, котельной СК с. Куйбышево | Июль 2017 г | Администрация |
| 4 | Установка светильников уличного освещения в аал Койбалы | Июнь-июль 2017 г | Администрация |
| 5 | Проверка готовности тепловой энергии | до 25.08.2017 г | Администрация |
| 6 | Провести пробные топки печей котельных | до 05.09.2017 г | Администрация |
| 7 | Создать нормативный запас угля | до 19.09.2017 г | Администрация |
| 8 | Приготовить паспорта готовности котельных | до 19.09.2017 г | Администрация |