Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Куйбышевского сельсовета

Бейского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 апреля 2019 года с. Куйбышево № 23

**О подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г., руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Куйбышевский сельсовета, Администрация Куйбышевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г. (приложение).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского сельсовета Л.С. Чаптыков

Приложение

к постановлению главы Куйбышевского сельсовета

№ 23 от 19 апреля 2019 года

План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Текущий ремонт водонапорной башни | Июль-август 2019 г | Администрация |
| 2 | Текущий ремонт водопровода | Июнь-июль 2019 г | Администрация |
| 3 | Косметический ремонт зданий СК аалов Койбалы, Чаптыков, Шалгинов, котельной СК с. Куйбышево | Июль 2019 г | Администрация |
| 4 | Установка светильников уличного освещения в аал Койбалы, аал Чаптыков, с. куйбышево | Июнь-июль 2019 г | Администрация |
| 5 | Проверка готовности тепловой энергии | до 26.08.2019 г | Администрация |
| 6 | Провести пробные топки печей котельных | до 06.09.2019 г | Администрация |
| 7 | Создать нормативный запас угля | до 20.09.2019 г | Администрация |
| 8 | Приготовить паспорта готовности котельных | до 20.09.2019 г | Администрация |