Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Куйбышевского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 февраля 2022 г. с. Куйбышево № 13

**О проведении работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Куйбышевского сельсовета**

 В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территорий населенных пунктов поселения, учитывая накопленный в предыдущие годы положительный опыт массового проведения благоустроительных работ, руководствуясь ст. 9 Устава муниципального образования Куйбышевский сельсовет, Администрация Куйбышевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести с 01 апреля по 31 мая 2022 года двухмесячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов поселения.

 2. Утвердить:

 2.1. План мероприятий по проведению благоустроительных работ в Куйбышевском сельсовете на 2022 год (приложение № 1).

 2.2. Состав комиссии по благоустройству в каждом населенном пункте (приложение № 2).

 2.3. Форму отчета о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Куйбышевского сельсовета (приложение № 3).

 3. Обеспечить:

 3.1. 07-08 апреля 2022 года всеобщий выход коллективов предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности с 10 часов на работы по благоустройству закрепленных территорий общего пользования.

 3.2. Проведение 09-10 апреля 2022 года всеобщего субботника по благоустройству частного жилого сектора и прилегающих к ней территорий.

 3.3. Организовать проверки населенных пунктов членами комиссий по благоустройству в целях выявления нарушений санитарного порядка на территории и принятия незамедлительных мер по их устранению.

 4. Специалисту 1 категории администрации Куйбышевского сельсовета Угдыжековой И.И. представить:

 4.1. До 15.04.2022 года в координационный совет перечень конкретных мероприятий по проведению двухмесячника с приложением нормативных документов.

 4.2. До 15 числа каждого месяца предоставлять отчет о проведении мероприятий, утвержденных в соответствии с п. 2.3. настоящего постановления.

 5. Руководителям организаций всех форм собственности, предпринимателям, а также частным гражданам объявить каждую пятницу «Днем чистоты» для обеспечения должного уровня санитарного состояния закрепленных территорий, образцового содержания торговых площадей, мест складирования материалов, тары, свалок, мусора, приведения в порядок путевые и дорожные знаки в пределах населенных пунктов.

 6. Директору Куйбышевской СОШИ Чаптыковой О.А. (по согласованию) обеспечить:

 6.1. Активное участие учащихся школ в проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов.

 6.2. Активное участие учащихся школ в проведении акции «Чистый берег» (уборка мусора на озере «Утиное»), «Чистая степь» (уборка мусора).

 6.4. Создание в каждой школе зеленых патрулей, разработку конкретного плана их действий, в т.ч. на период летних каникул.

 7. Проводить среди жителей поселения, особенно среди молодежи, в том числе в детских садах и школах разъяснительной и агитационной работы о необходимости поддерживать чистоту и не оставаться равнодушным к уничтожению зеленых насаждений.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского сельсовета Л.С. Чаптыков

 Приложение № 1 к постановлению Главы администрации Куйбышевского сельсовета от «22» февраля 2022 г. № 13

**План**

**мероприятий по проведению благоустроительных работ**

**по Куйбышевскому сельсовету на 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
| 1 | Организовать работу по ремонту и обустройству памятников павшим в годы Великой Отечественной войны | до 01.05.2022 | Кочелоров В.П.Гармашева Т.В.Кожевникова Т.В.Толстухина Л.В.Старосты аалов |
| 2 | Произвести ремонт ограждений и обустройство кладбищ, отремонтировать подъездные дороги | до 15.05.2022 | Глава, старосты аалов |
| 3 | Провести работу по ликвидации несанкционированных свалок | В течение года | Глава |
| 4 | Провести обрезку деревьев, кустарников в населенных пунктах  | до 01.10.2022 | Глава |
| 5 | Организовать посадку деревьев, кустарников, цветов  | до 01.06.2022 | Кочелоров В.П.Гармашева Т.В.Кожевникова Т.В.Толстухина Л.В.Старосты аалов |
| 6 | Произвести ремонт гравийного покрытия дорог и улиц в населенных пунктах поселения | до 01.10.2022 | Глава |
| 7 | Организовать ремонт скверов, палисадников, заборов | до 01.09.2022 | Глава, старосты аалов |
| 8 | Произвести очистку русел рек, каналов от мусора | до 01.09.2022 | Глава |
| 9 | Отремонтировать фасады зданий, входные двери, устройство пандусов | до 01.09.2022 | Глава |
| 10 | Произвести работу по обустройству водозаборных колонок | до 01.08.2022 | Глава |
| 11 | Произвести работы по реконструкции освещения улиц в населенных пунктах с установкой ШУНО. Ремонт линий уличного освещения | до 01.09.2022 | Глава |
| 12 | Активизировать работу с населением по бродячему скоту и собакам | Весь период2022 | Глава, старосты аалов |
| 13 | Осуществлять снос ветхих строений | Весь период2022 | Глава, Чаптыкова Н.А. |
| 14 | Обновить или установить новые аншлаги въездов во все населенные пункты | По мере необходимости | Глава,Чаптыкова Н.А. |
| 15 | Организовать работу по обновлению дорожных указателей, по установке новых указателей | Весь период2022 | Глава,Чаптыкова Н.А. |
| 16 | Продолжить работу по строительству и ремонту детских площадок в каждом населенном пункте | до 01.09.2022 | Глава, старосты аалов |
| 17 | Навести порядок в населенных пунктах по содержанию сельхозмашин, стройматериалов, дров, угля, очистить приусадебные участки от шлака | до 01.06.2022 | Глава, старосты,депутаты |
| 18 | Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах | 09-10.04.202215-16.04.2022 | Глава, руководители организаций и учреждений, старосты сел, депутаты |
| 19 | Продолжить работу по привлечению к административной ответственности по 30 ЗоАП РХ | Весь период2022 | ГлаваЧаптыкова Н.А., Угдыжекова И.И.,Анчекова А.Ю. |

 Приложение № 2 к постановлению Главы администрации Куйбышевского сельсовета от «22» февраля 2022 г. № 13

**С О С Т А В**

**комиссии по благоустройству.**

***с. Куйбышево:***

1. Доброва Мария Ивановна – председатель Совета ветеранов, председатель комиссии

2. Угдыжекова Ия Икомеровна – специалист 1 категории администрации Куйбышевского сельсовета, зам. председателя комиссии

3. Доброва Мария Ивановна – председатель женсовета

4. Штыркина Наталья Агафоновна – работник библиотеки

5. Андрейчикова Анна Станиславовна – заведующая детским садом «Колобок»,

***д. Уты:***

1. Черпакова Людмила Семеновна – заведующая школы, председатель комиссии

2. Тюкпеева Елена Юрьевна – медсестра, секретарь

3. Кочелорова Екатерина Васильевна – депутат, староста

4. Сагалакова Людмила Степановна – не работает, председатель женсовета

***а. Койбалы:***

1. Кобрякова Ольга Николаевна – староста, председатель комиссии

2. Сагалакова Валентина Васильевна – почтальон, депутат

3. Ащеулова Татьяна Валериевна – медсестра

4. Кочелоров Вячеслав Петрович – заведующий Койбальского СК

***а. Чаптыков:***

1. Базан Татьяна Александровна – председатель женсовета, председатель комиссии

2. Сафьянов Евгений Федорович – истопник администрации, секретарь

3. Покояков Петр Сергеевич – депутат, староста

4. Тодышева Екатерина Егоровна – пенсионерка

***а. Шалгинов:***

1. Толстухина Людмила Владимировна – заведующий Шалгиновского СК, председатель комиссии

2. Боргоякова Евгения Иннокентьевна – учитель, секретарь

3. Боргояков Юрий Николаевич – староста

4. Тараканова Алевтина Апполоновна – истопник Шалгиновского СК

 Приложение № 3 к постановлению Главы администрации Куйбышевского сельсовета от «22» февраля 2022 г. № 13

**О Т Ч Е Т**

о выполнении мероприятий по озеленению, благоустройству и

наведению санитарного порядка на территории администрации

Куйбышевского сельсовета

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **Выполнение,%** |
| 1 | Работа по ремонту и обустройству памятников павшим в годы ВОВ |  |  |  |
| 2 | Ремонт ограждений и обустройство кладбищ, отремонтировать подъездные дороги |  |  |  |
| 3 | Работу по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |
| 4 | Обрезка деревьев, кустарников |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев, кустарников и цветов |  |  |  |
| 6 | Ремонт гравийного покрытия дорог и улиц в населенных пунктах |  |  |  |
| 7 | Ремонт палисадников, заборов |  |  |  |
| 8 | Очистка русел рек, каналов от мусора |  |  |  |
| 9 | Ремонт фасадов зданий, входные двери, устройство пандусов |  |  |  |
| 10 | Работа по обустройству водозаборных колонок |  |  |  |
| 12 | Работа по реконструкции освещения улиц в населенных пунктах с установкой ШУНО. Ремонт линий уличного освещения |  |  |  |
| 13 | Ремонт автобусных остановок, обеспечив установку аншлагов, расписаний движения автобусов |  |  |  |
| 14 | Работа с населением по бродячему скоту и собакам |  |  |  |
| 15 | Снос ветхих строений |  |  |  |
| 16 | Работа по обновлению дорожных указателей, дорожной разметки и установке новых указателей |  |  |  |
| 17 | Работа по строительству и ремонту детских площадок в каждом населенном пункте |  |  |  |
| 18 | Навести порядок в населенных пунктах по содержанию сельхозмашин, стройматериалов, дров, угля, очистить приусадебные участки от шлака | \* |  |  |
| 19 | Навести порядок на производственных территориях и прилегающих территорий по периметру | \* |  |  |
| 20 | Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах |  |  |  |
| 21 | Привлечение к административной ответственности по 83 закона РХ 91-ЗРХ | \* |  | \* |
| 22 | Предусмотрены в местных бюджетах на 2021 г. расходы на благоустройство, тыс. руб. |  | \* | \* |
| 23 | Фактические расходы на благоустройство на отчетный период, тыс. руб. | \* |  | \* |
| 24 | Численность населения, тыс. чел. | \* |  | \* |