Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Новоенисейского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18 мая  2015 г.                                        с.Новоенисейка                                                    № 46

| О проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016 г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному  периоду», руководствуясь ст.14 Устава муниципального образования Новоенисейский сельсовет Бейского район Республики Хакасия,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и социальной сферы администрации Новоенисейского сельсовета к работе в осеннее – зимний период 2015 – 2016 г.г. (приложение № 1).

1.2.Состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015 –2016 г. (приложение № 2).

1.3. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых будут проводиться проверки (приложение № 3).

1.4. Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону  2015-2016 г. потребителей тепловой энергии (приложение № 4).

1.5 График совещаний по  проверки готовности к отопительному сезону  2015-2016 г. потребителей тепловой энергии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоенисейского сельсовета                                                                      Т.Н.Петрова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоенисейского  сельсовета

от  18 мая  2014 г.  № 46

План

Мероприятий по подготовке МУП «Теплоресурс» с.Новоенисейка к работе в осенне - зимний период 2015 - 2016гг

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерен. | Кол-во | Срок исполнения | Ответственный | Финанс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка (замена) электроконтактных манометров | шт. | 5 | до 01.09.2015 | Мещеряков А.С. | 15000 |
| 2 | Ревизия электрооборудования (шкафов, двигателей) внутреннего и наружного освещения | шт. | 1 | до 20.07.2015 | Мещеряков А.С | 2000 |
| 3 | Ревизия запорной арматуры | шт. | 42 | до 20.06.2015 | Мещеряков А.С | 3000 |
|  | сетевых насосов (набивка сальников) | шт. | 3 | до 30.08.2015 | Мещеряков А.С. |  |
|  | дымососов котлов | шт. | 3 | до 30.08.2015 | Мещеряков А.С. |  |
| 4 | Наружный осмотр теплотрассы | п.м. | 2563 | До 30.08.2015 | Мещеряков А.С. |  |
| 5 | Гидравлические испытания давлением тепловых сетей |  |  | до 25.05.2015 | Мещеряков А.С. |  |
| 6 | Реконструкция и ремонт газохода | м. | 35 | до 15.09.2015 | Мещеряков А.С. | 15000 |
| 7 | Замена запорной арматуры и ревизия | шт. | 42 | до 15.09.2015 | Мещеряков А.С. | 20000 |
| 8 | Приобретение энергосберегающих ламп | шт. | 10 | до 01.09.2015 | Мещеряков А.С. | 3500 |
| 9 | Приобретение спецодежды | шт. | 10 | до 01.09.2015 | Мещеряков А.С. | 30000 |
| 10 | Вывоз шлака | рейсы. | 57 | до 01.09.2015 | Мещеряков А.С. | 34400 |
|  | Итого | 122900 |

Директор МУП «Теплоресурс» с.Новоенисейка : ______________  А.С.Мещеряков

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новоенисейского сельсовета

от 18 мая 2015 г. № 46

# С   О   С   Т   А   В

комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

Председатель  комиссии  -  Петрова Т.Н.  глава администрации Новоенисейского сельсовета

Члены комиссии:

Деревицкая У.О. – специалист 1 категории администрации Новоенисейского сельсовета

Мещеряков А.С. – директор МУП «Теплоресурс» с. Новоенисейка

Бородаев А.А.- начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики транспорта и связи администрации Бейского района (по согласованию);

Попцов С.М. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Бейского района (по согласованию);

Лагунов О.П. -главный архитектор администрации Бейского района (по согласованию)

Приложение № 3

к постановлению администрации

Новоенисейского сельсовета

от 18 мая 2015  г. № 46

Перечень

потребителей тепловой энергии, в отношении

которых  будут проводиться проверка готовности к отопительному периоду

2015-2016 г.

Новоенисейский сельсовет

- МУП «Теплоресурс» с. Новоенисейка

- МБОУ Новоенисейская ООШ

- Новоенисейский СДК

Приложение № 4

к постановлению администрации

Новоенисейского сельсовета

от 18 мая 2015  г. № 46

Программа

проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.

1.Для теплоснабжающих  организаций

1.1 Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении» (часть 5 и часть 6 стать 18).

1.2 Наличие графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей, согласованных с органом местного самоуправления.

1.3 Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения  с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а так же органов местного самоуправления.

1.4 Наличие подтверждающих документов о соответствии фактического запаса топлива на всех теплоисточниках.

1.5 Наличие актов гидравлических испытаний, промывки  тепловых сетей.

1.6 Наличие актов проверки предохранительных клапанов.

1.7 Аттестованный персонал.

2.Для объектов социальной сферы

2.1 Наличие актов гидравлических испытаний, промывки  тепловых сетей.

2.2 Наличие приказа ответственного за исправное состояние системы отопления внутри здания учреждения.