#

#  Российская Федерация

 Республика Хакасия

 Бейский район

 Администрация Новоенисейского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «27» апреля 2020 г. с. Новоенисейка № 20

**Об утверждении Плана мероприятий по**

**подготовке объектов жилищно-коммунального**

**хозяйства (котельной) Администрации**

**Новоенисейского сельсовета к отопительному**

**периоду 2020-2021гг.**

Руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Новоенисейский сельсовет, Администрация Новоенисейского сельсовета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (котельной) Администрации Новоенисейского сельсовета к отопительному периоду 2020-2021гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поселения – Новоенисейский сельсовет» официального сайта администрации Бейского района (<http://old.19beya.ru/selsovet/novoenis/index1.htm>).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Новоенисейского сельсовета Н.В. Пирожкова

Приложение

к постановлению администрации

Новоенисейского сельсовета

от 27.04.2020 № 20

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

(котельной) Администрации Новоенисейского сельсовета к отопительному

периоду в осенне-зимний период 2020-2021гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Затраты, руб. |
| 1 | Промывка и опрессовка отопительной системы | до 20.07.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 0,0 |
| 2 | Очистка от золы, сажи дымоходов, котлов | до 20.06.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 0,0 |
| 3 | Наружный осмотр теплотрассы | до 30.08.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 0,0 |
| 4 | Ревизия задвижек, насосов  | до 20.07.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 4000,0 |
| 5 | Ревизия манометров, градусников | до 20.07.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 3000,0 |
| 6 | Косметический ремонт стен здания котельной | до 20.08.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 5000,0 |
| 7 | Сбор и вывоз мусора, золы с территории котельной | до 20.08.2020 | Григорьев А.А.Журавлев А.Н. | 1000,0 |

1.