Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Новоенисейского сельсовета

  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «05» апреля 2021 г. с. Новоенисейка № 59

**О проведении работ по озеленению,**

**благоустройству и наведению**

**санитарного порядка на территории**

**муниципального образования**

**Новоенисейский сельсовет в 2021 году**

  В целях проведения сезонных работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет, руководствуясь Правилами благоустройства, озеленения и содержания территории Новоенисейского сельсовета, утвержденными решением Совета депутатов Новоенисейского сельсовета от 30.05.2012 № 64, Уставом муниципального образования Новоенисейский сельсовет, Администрация Новоенисейского сельсовет **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Провести с 20 апреля по 20 июня 2021 года двухмесячник месячник по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет.

 2.Утвердить:

 2.1. План мероприятий на территории озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет (приложение №1).

 2.2. Состав комиссии по проведению двухмесячника по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка на территории муниципального образования по контролю за ходом работ по благоустройству и подведению итогов благоустройства населенных пунктов Новоенисейского сельсовета (приложение № 2)

 3. Специалисту 1 категории (Петровой Т.Н.) направить уведомления, предприятиям и организациям всех форм собственности о проведении

(в период по согласованию с 20 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года) общего субботника по благоустройству закрепленных территорий общего пользования.

 4. Организовать проверки населенных пунктов членами комиссий по благоустройству в целях выявления нарушений санитарного порядка на территории и принятия, незамедлительных мер по их устранению.

 5. Рекомендовать:

 - директорам школ (Шульковская Е.В., Годлевская Л.А.)

 обеспечить:

 - активное участие учащихся школ в проведении работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;

 - создание в школах зеленых патрулей, разработку конкурсного плана их действий, в т.ч. на период летних каникул;

 - проведение среди молодежи разъяснительной и агитационной работы о необходимости поддержания чистоты, бережному отношению к зеленым насаждениям;

 - привести в надлежащее состояние пришкольные площади.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоенисейского сельсовета Н.В. Пирожкова

Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Новоенисейского сельсовета

 от 05 апреля 2021 г. № 59

П Л А Н

мероприятий работ по озеленению, благоустройству и наведению санитарного порядка

на территории муниципального образования Новоенисейского сельсовета на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | 1.Очистка территорий от мусора. 2.Санитарная обрезка деревьев, кустарников.3.Побелка деревьев, бордюр.4.Ремонт, покраска скамеек.5.Устройство клумб, посадка цветов, деревьев.  | с 20.04.2021г. по 01.05.2021г. | Администрация,Руководителиорганизаций и учреждений всех форм собственности |
| 2 | Проведение всеобщего субботника по благоустройству территорий с. Новоенисейка, д. Новониколаевка, д. Дмитриевка. | с 20.04.2021г. по30.04.2021г. | Глава Новоенисейского сельсоветаСпециалист 1 категории (Петрова Т.Н.) |
| 3 | Очистка владельцами территорий частных домовладений от мусора и сухостоя  | с 20.04.2021г. по05.05.2021г. | Специалист поИмуществу(Зенина Н.Н.) |
| 4 | 1.Уборка от мусора территорий муниципального образования Новоенисейский сельсовет в рабочем режиме.   2.Уборка памятных мест. Г  | с 20.04.2021г.по20.06.2021г. | Администрация Новоенисейского сельсоветаРуководителиорганизаций и учреждений всех форм собственности |
| 5 | 1.Проведение работы согласно графику по выявлению нарушений Правил по благоустройству территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет руководителями предприятий, организациями, частными лицами, индивидуальными предпринимателями, собственниками владельцами и нанимателями индивидуальных жилых домов – очистить территории от мусора и грязи, убрать строительные материалы, уголь, дрова, золу и т. п.  | с 20.04.2021гпо20.06.2021г | Члены комиссии  |
| 6 |  Обследование территорий на наличие несанкционированных свалок мусора в муниципальном образовании Новоенисейский сельсовет | апрель-май2021г | Специалист по имуществу(Зенина Н.Н.) |
| 7 | Уборка несанкционированных свалок | май-август2021г | Администрация Новоенисейского сельсовета |

Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Новоенисейского сельсовета

 от 05 апреля 2021 г. № 59

  **СОСТАВ**

 **комиссии по благоустройству**

Председатель комиссии: Н.В. Пирожкова - глава Новоенисейского сельсовета

Заместитель председателя: Т.Н.Петрова - специалист 1 категории Новоенисейского сельсовета

Члены комиссии (по согласованию):

Зенина Н.Н. – специалист по имуществу администрации Новоенисейского сельсовета

Игина О.В. – специалист администрации Новоенисейского сельсовета.

Полещук М.В. – специалист администрации Новоенисейского сельсовета.