Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Сабинского сельсовета

Бейского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017                                                                                                                     №49

О подготовке объектов социальной

сферы к работе в осенне-зимний

период 2017-2018

В целях своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы к работе в осеннее-зимний период 2017-2018 гг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг (Приложение № 1)

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                                 Бугаева С.Н.

Сабинского сельсовета

Приложение к постановлению главы

Администрации Сабинского

сельсовета от 12.05.2017

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Сабинского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг

| № п/п | Наименования мероприятий | Срок исполнения | Сумма запланированных средств | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы отопления Сабинского СДК | Июнь 2017 | 200 000 т.р. | Фарзалиева Г.Ю |
| 2 | Капитальный ремонт системы отопления в Кальском СДК и ремонт крыши | Июнь 2017 | 200 000 т.р. | Фарзалиева Г.Ю. |
| 3 | Косметический ремонт Новокурского СДК с заменой трубной системы отопления | Июнь 2017 | 100 000 т.р. | Фарзалиева Г.Ю. |
| 4 | Ремонт системы отопления Красно-Катаморский СДК | Июнь 2017 | 50 000 т.р. | Фарзалиева Г.Ю |
| 5 | Капитальный ремонт здания сельсовета | Июль 2017 | 550 000 т.р | Бугаева С.Н. |
| 6 | Ремонт крыши здания автогаража | Август 2017 | 200 000 т.р. | Бугаева С.Н. |
| 7 | Ремонт системы отопления автогаража | Август 2017 | 200 000 т.р | Бугаева С.Н. |